ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

наказ

| 08 жовтня | 2015 року | м. Чернігів № | 290 |
| --- | --- | --- | --- |

Про впровадження

інформаційної системи

управління освітою в області

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 986 «Про впровадження інформаційної системи управління освітою «ІСУО», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 № 683 «Щодо утворення робочої групи з питань забезпечення функціонування інформаційної системи «ІСУО» та з метою створення єдиної загальноосвітньої електронної бази освіти, автоматизації управлінської діяльності на всіх рівнях, удосконалення механізмів формування державної статистичної звітності

НАКАЗУЮ:

- Продовжити з 12 жовтня 2015 року реалізацію проекту впровадження інформаційної системи управління освітою в області (далі - Проект).

- Затвердити:

2.1 Склад робочої групи з питань забезпечення функціонування та впровадження інформаційної системи управління освітою в області.

2.2 Структуру інформаційної системи управління освітою області.

2.3 План-графік впровадження інформаційної системи управління освітою області.

- Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад:

3.1 Призначити відповідальних осіб (кураторів) Проекту в відділах освіти райдержадміністрацій, управліннях освіти міських рад, загальноосвітніх навчальних закладах.

3.2 До 19 жовтня 2015 року надіслати копії наказів відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад щодо впровадження Проекту до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського в електронному варіанті на адресу inform_viddil@ukr.net.

- Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського (ректор Заліський А.А.) забезпечити виконання затвердженого плану-графіку, надання постійної організаційно-методичної допомоги відділам освіти райдержадміністрацій, управлінням освіти міських рад, загальноосвітнім навчальним закладам щодо впровадження інформаційної системи управління освітою.

- Наказ розмістити на офіційних сайтах Управління освіти і науки облдержадміністрації http://uon.cg.gov.ua/ та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського http://choippo.edu.ua/.

- Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління Конопацького М.А.

Начальник Управління								 І.С. Вдовенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Управління освіти

і науки облдержадміністрації

08.10.2015 № 290

Склад

робочої групи з питань забезпечення функціонування та впровадження інформаційної системи управління освітою в області

| Конопацький М.А. | заступник начальника Управління освіти і науки облдержадміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- |
| Лисенко І.В. | проректор з науково-методичної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, заступник голови робочої групи |
| Дубравін С.В. | начальник юридичного сектору Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів |
| Дашевська О.В. | головний спеціаліст відділу фінансово-економічної діяльності Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Дягло Н.В. | провідний спеціаліст відділу розвитку дошкільної, середньої та позашкільної освіти Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Лугина Є.М. | провідний спеціаліст відділу вищих навчальних закладів, науки і кадрової роботи Управління освіти і науки облдержадміністрації |
| Літош Ю.М. | завідувач відділу інформатики, інформаційних технологій та дистанційного навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського |
| Смірнова О.М. | методист відділу інформатики, інформаційних технологій та дистанційного навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського |

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Управління освіти

і науки облдержадміністрації

08.10.2015 № 290

Структура

інформаційної системи управління освітою області

- Базовий рівень: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності.

- Середній рівень: відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад, районні(міські) методичні кабінети, науково-методичні центри.

- Вищий рівень: Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Управління освіти

і науки облдержадміністрації

08.10.2015 № 290

План – графік

впровадження інформаційної системи управління освітою області

Призначення відповідальних осіб (кураторів) на середньому рівні (відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти міських рад, районні(міські) методичні кабінети, науково-методичні центри) за впровадження інформаційної системи управління освітою (далі - Система). Начальники відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад Термін: до 19.10.2015 Призначення відповідальних осіб (кураторів) на базовому рівні за впровадження інформаційної системи управління освітою. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності Термін: до 19.10.2015 Підписання договорів або надання гарантій підрядній організації. Начальники відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь освіти міських рад, керівники загальноосвітніх навчальних закладів Термін: до 30.10.2015 Навчання кураторів щодо роботи з Системою. Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, підрядна організація Термін: до 30.10.2015 Встановлення на визначених об’єктах програмного забезпечення та налаштування передачі даних на портал інформаційної системи управління освітою області http://cg.isuo.org/. Куратори відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, загальноосвітніх навчальних закладів Термін: до 23.10.2015 Внесення інформації та формування баз даних загальноосвітніх навчальних закладів. Контроль передачі даних на обласний портал інформаційної системи управління освітою. Куратори відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, загальноосвітніх навчальних закладів Термін: до 30.10.2015 Завантаження статистичних звітів загальноосвітніх навчальних закладів та зведених звітів на портал інформаційної системи управління освітою області http://cg.isuo.org/. Куратори відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, загальноосвітніх навчальних закладів Термін: встановлений діючими нормативними документами Аналіз досвіду використання Системи в розрізі навчальних закладів, місцевих органів управління освітою, Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. Систематизація, узагальнення результатів, постановка наступних задач та визначення термінів їх виконання. Керівники органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, підрядні організації Термін: до 01.12.2015