# Україна

КОЗЕЛЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 23 травня 2016 року | сел.Козелець | № 163 |
| --- | --- | --- |
| Про підготовку матеріально -технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо - зимовий період |  |  |  |

На виконання наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від 16 травня 2016 року № 232 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2016/2017

навчальному році та в осінньо-зимовий період» та з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період

НАКАЗУЮ :

1. Для оперативного аналізу стану  підготовки матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2016 -2017 навчальному році та в осінньо - зимовий період створити моніторингову групу у складі, що додається.

2. Затвердити  заходи  відділу освіти Козелецької райдержадміністрації щодо  підготовки матеріально -технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо - зимовий період, що додаються.

3. Директорам закладів та установ освіти району, начальнику господарчої групи Луговському Г.М., головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації Закревській О.В.:

3.1. Своєчасно вжити заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо - зимовий період.

3.2. Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази, під час навчального процесу в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з

енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечити виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05.03.2007 за                     № 197/13464, положення яких поширюються на суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, (в тому числі тих, які мають власні джерела теплопостачання або є споживачами теплової енергії незалежно від їх відомчої приналежності та форми власності).

3.3. Забезпечити першочергове спрямування  коштів загального і спеціального фондів державного бюджету на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень навчально-житлового призначення, відомчого котельного господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж.

3.4. Переглянути плани роботи з урахуванням потреби у вирішенні проблемних питань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року.

3.5. Здійснити в повному обсязі інвентаризацію нерухомого майна  комунальної форми власності, що перебуває на балансі навчальних закладів.

3.6. Забезпечити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів (вугілля, торфобрикету, паливних дров).

3.7. Забезпечити належне зберігання всіх видів палива та розробити заходи щодо оптимального його використання.

3.8. Забезпечити дотримання лімітів споживання енергоресурсів у відповідності до затверджених кошторисних призначень по відділу освіти райдержадміністрації на 2016 рік.

3.9. Вжити заходів щодо:

3.9.1. Переведення газових котелень на альтернативні види палива з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій у можливих випадках повного припинення постачання природного газу.

3.9.2. Встановлення, ремонту електричних бойлерів для забезпечення безперебійним гарячим водопостачанням.

3.9.3. Забезпечення розробки та виконання планів-графіків споживання природного газу з урахуванням мінімально можливого його використання для функціонування котельного обладнання.

3.9.4.  Посилення уваги до реконструкції котельного обладнання зі встановленням сучасних твердопаливних котлів.

3.9.5. Забезпечення необхідної кількості твердого палива з максимальним використанням його місцевих видів (торфу, несортованої деревини та її відходів тощо).

3.10. Взяти під особистий контроль інженерне забезпечення навчальних закладів району (водопостачання, каналізацію, опалення, освітлення), організацію гарячого харчування, роботу груп продовженого дня, не допускати для навчання аварійних будівель, приміщень та споруд, закладів де не створено безпечних і нешкідливих умов праці та виховання, додержання правил особистої гігієни дітьми та персоналом.

4. Директорам установ і закладів освіти району:

4.1. Розглянути питання підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період на нарадах при директору, засіданнях педагогічних рад, тощо.

4.2. Забезпечити надання відділу освіти райдержадміністрації інформації про хід виконання даного наказу до 01 жовтня 2016 року.

5. Начальнику господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації Луговському Г.М. забезпечити надання Управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформації про хід виконання наказу Управління освіти  і науки облдержадміністрації від 16 травня 2016 року № 232 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2016/2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період» до 10 жовтня 2016 року.

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу освіти                                        С.О.Стась

Додаток

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 23.05.2016  № 163

Склад моніторингової групи

з  підготовки матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо - зимовий період

| Ткаченко Володимир Васильович - | заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації , керівник групи |
| --- | --- |
| Члени групи: |
| Голіков Ігор Вікторович - | інженер господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації; |
| Дубинський Леонід Михайлович - | інженер господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації; |
| Дяковський Станіслав Миколайович - | методист районного методичного кабінету; |
| Луговський Григорій Миколайович - | начальник господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації; |
| Многоліт Оксана Вікторівна - | заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації. |

Затверджено

наказ відділу освіти райдержадміністрації

23.05.2016  № 163

Заходи

відділу освіти Козелецької райдержадміністрації щодо  підготовки матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2016-2017 навчальному році та в осінньо - зимовий період

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення поточних ремонтних робіт у закладах та установах освіти району | Червень-липень 2016 року | Дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
|  | Здійснення технічного обстеження шкільних приміщень з метою визначення надійності, стійкості конструкцій та відповідності вимогам техніки безпеки. Проведення ревізії систем водопостачання, опалення, каналізації, вентиляції, електрообладнання | Липень-серпень 2016 року | Відділ освіти РДА, дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
|  | Рейд-перевірки готовності закладів та установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, з оформленням відповідних актів готовності на кожний заклад та установу освіти району | Серпень 2016 року | Комісія відділу освіти РДА |
|  | Встановлення сучасних економічних котлів на твердому паливі в Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 |
|  | Встановлення сучасних економічних котлів на твердому паливі в Лемешівській ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Встановлення сучасних економічних котлів на твердому паливі в Білейківській ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Білейківської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Реконструкція котельного обладнання в Петрівській ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Заміна теплотраси Білейківської ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Білейківської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Заходи щодо введення в експлуатацію модулів нагріву в Лемшівській ЗОШ І-ІІІ ст. | До 15 жовтня 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Заміна твердопаливного котла в Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ст. | Червень-серпень 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Пофарбування фасаду Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст. | Червень-липень 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Заміна теплового колодязя в Остерській ДЮСШ | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Остерської ДЮСШ |
|  | Встановлення твердопаливного котла та ремонт котельного обладнання в Козелецькому МНВК | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Козелецького МНВК |
|  | Проведення ремонту твердопаливного котла в Патютинській ЗОШ І-ІІІ ст. | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Патютинської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Встановлення твердопаливного котла в Остерській МНВМ | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Остерської МНВМ |
|  | Капітальний ремонт даху Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Поточний ремонт даху Білейківської ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Білейківської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Добудова теплого туалету в Козелецькій гімназії № 1 | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Козелецької гімназії № 1 |
|  | Проведення капітального ремонту Остерської гімназії | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Остерської гімназії |
|  | Проведення поточного ремонту «шкільного» автобуса Риківської ЗОШ І-ІІ ст. | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Риківської ЗОШ І-ІІ ст. |
|  | Проведення поточного ремонту «шкільного» автобуса Патютинської ЗОШ І-ІІІ ст. | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Патютинської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|  | Оптимізація приладів обліку споживання еоектричної енергії в Козелецькій ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Червень-серпень 2016року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 |
|  | Проведення засідання ради керівників закладів та установ освіти району з проблемного питанням : «Про підготовку загальноосвітніх навчальних, позашкільних, дошкільних закладів та установ освіти району до 2016-2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» | Вересень 2016 року | Відділ освіти РДА |
|  | Забезпечення закладів та установ освіти паливом (вугілля, дрова) та перевірка його якості | ІІІ квартал 2016 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекції закладів та установ освіти району |
|  | Підготовка місць для зберігання палива, що унеможливить його розкрадання та втрату якості | До 25 серпня 2016 року | Дирекції закладів та установ освіти району |
|  | Здійснення утеплення приміщень ззовні, утеплення стелі останніх поверхів та підлог перших поверхів, ущільнення вікон та дверей | До 15 жовтня 2016 року | Дирекції закладів та установ освіти району |
|  | Розробка та здійснення контролю за виконанням плану-графіку споживання природного газу з урахуванням мінімально можливого його використання для функціонування котельного обладнання | До 15 жовтня 2016 року, протягом опалювального сезону 2016-2017 років | Господарча група, централізована бухгалтерія відділу освіти РДА |
|  | Забезпечення виконання плану -графіку споживання природного газу з урахуванням мінімально можливого його використання для функціонування котельного обладнання | Протягом опалювального сезону 2016-2017 років | Дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
|  | Здійснення щоденного контролю за енерготеплоспоживанням з занесенням відповідних даних в енергетичний паспорт навчального закладу | Постійно | Відділ освіти РДА, дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
|  | При здійсненні зазначених заходів неухильно дотримуватися техніки безпеки та пожежної безпеки | Постійно | Відділ освіти РДА, дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |