# Україна

КОЗЕЛЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

| 19 травня 2014 року | сел.Козелець | № 68 |
| --- | --- | --- |
| Про підготовку матеріально -технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період |  |  |  |

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 16 травня 2014 року № 155 «Про підготовку матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2014/2015

навчальному році та в осінньо - зимовий період» та з метою підготовки будівель та споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо-зимовий період

НАКАЗУЮ :

1. Для оперативного аналізу стану  підготовки матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період створити моніторингову групу у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити  заходи  відділу освіти Козелецької райдержадміністрації щодо  підготовки матеріально -технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період, що додаються.

3. Директорам закладів та установ освіти району, начальнику господарчої групи Луговському Г.М., головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації Закревській О.В.:

3.1. Своєчасно вжити заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період.

3.2 Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечити виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05.03.2007 за                     № 197/13464, положення яких поширюються на суб'єктів відносин у сфері теплопостачання, (в тому числі тих, які мають власні джерела теплопостачання або є споживачами теплової енергії незалежно від їх відомчої приналежності та форми власності).

3.3. Забезпечити   першочергове спрямування  коштів загального і спеціального фондів державного бюджету  на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень навчально-житлового призначення, відомчого котельного господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж.

3.4. Переглянути плани роботи з урахуванням потреби у вирішенні проблемних питань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 року.

3.5. Здійснити в повному обсязі інвентаризацію нерухомого майна  комунальної форми власності, що перебуває на балансі навчальних закладів.

3.6. Забезпечити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів (вугілля, торфобрикету, паливних дров).

3.7. Забезпечити належне зберігання всіх видів палива та розробити заходи щодо оптимального його використання.

3.8. Забезпечити дотримання лімітів споживання енергоресурсів у відповідності до затверджених кошторисних призначень по відділу освіти райдержадміністрації на 2014 рік.

3.9. Забезпечити цільове та раціональне використання коштів загального і спеціального фондів бюджету всіх рівнів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

3.10. Взяти під особистий контроль інженерне забезпечення навчальних закладів району (водопостачання, каналізацію, опалення, освітлення), організацію гарячого харчування, роботу груп продовженого дня, не допускати для навчання аварійних будівель, приміщень та споруд, закладів де не створено безпечних і нешкідливих умов праці та виховання, додержання правил особистої гігієни дітьми та персоналом .

4. Директорам установ і закладів освіти району:

4.1.Розглянути питання підготовки  матеріально-технічної бази навчальних закладів до роботи в новому 2014-2015 навчальному  році та в осінньо-зимовий період на нарадах при директору, засіданнях педагогічних рад, тощо.

4.2. Забезпечити надання відділу освіти райдержадміністрації інформації про хід виконання даного наказу до 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 31  жовтня  2014 року згідно з додатками 2, 3.

5. Начальнику господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації Луговському Г.М. забезпечити надання управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформації про хід виконання наказу управління освіти  і науки облдержадміністрації від 16 травня 2014 року № 155 «Про підготовку матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період» до 06 серпня, 06 вересня, 06 жовтня та 05 листопада 2014 року.

6.  Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

Заступник начальника відділу освіти                              С.О.Стась

Додаток 1

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 19.05.2014 р. № 68

Склад моніторингової групи

з  підготовки матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період

| Стась Сергій Олександрович - | заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації , керівник групи |
| --- | --- |
| Члени групи: |
| Биковець Катерина Іванівна - | методист районного методичного кабінету; |
| Голіков Ігор Вікторович - | інженер господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації; |
| Ліскович Володимир Олексійович - | інженер господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації; |
| Луговський Григорій Миколайович - | начальник господарчої групи відділу освіти райдержадміністрації; |
| Ткаченко Володимир Васильович - | головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації. |

Затверджено

наказ відділу освіти райдержадміністрації

19.05.2014 р. № 68

Заходи

відділу освіти Козелецької райдержадміністрації щодо  підготовки матеріально -технічної бази навчальних закладів та установ освіти району до роботи в новому 2014-2015 навчальному році та в осінньо - зимовий період

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення поточних ремонтних робіт у закладах та установах освіти району | Червень-липень 2014 р. | Дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
| 2. | Здійснення технічного обстеження шкільних приміщень з метою визначення надійності, стійкості конструкцій та відповідності вимогам техніки безпеки. Проведення ревізії систем водопостачання, опалення, каналізації, вентиляції, електрообладнання | Липень-серпень 2014 р. | Відділ освіти РДА, дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
| 3. | Рейд-перевірки готовності закладів та установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, з оформленням відповідних актів готовності на кожний заклад та установу освіти району | Серпень 2014 р. | Комісія відділу освіти РДА |
| 4. | Встановлення сучасного економічного котла на твердому паливі в Красилівській ЗОШ І-ІІІ ст. | До 15 жовтня 2014 р. | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Красилівської, ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 5. | Ремонт твердопаливного котла НІІСТУ - 5 в Петрівській ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2014 р. | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 6. | Встановлення газового котла в Остерській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | ІІІ квартал 2014 р. | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 |
| 7. | Будівництво теплого туалету в опорному навчальному закладі - Сираївській ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ квартал 2014 р. | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Сираївської ЗОШ І-ІІІ ст. |
| 8. | Частковий ремонт покрівлі Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Червень-серпень 2014 року | Господарча група відділу освіти РДА, дирекція Остерської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 |
| 9. | Проведення засідання ради керівників закладів та установ з проблемним питанням : «Про підготовку загальноосвітніх навчальних, позашкільних, дошкільних закладів та установ освіти району до 2014-2015 н. р. та роботи в осінньо-зимовий період» | Вересень 2014 р. | Відділ освіти РДА |
| 10. | Забезпечення закладів та установ освіти паливом (вугілля, дрова) та перевірка його якості | ІІІ квартал 2014 р. | Господарча група відділу освіти РДА, дирекції закладів та установ освіти району |
| 11. | Підготовка місць для зберігання палива, що унеможливить його розкрадання та втрату якості | До 25 серпня 2014 р. | Дирекції закладів та установ освіти району |
| 12. | Здійснити утеплення приміщень ззовні, утеплення стелі останніх поверхів та підлог перших поверхів, ущільнення вікон та дверей | До 15 жовтня 2014 року | Дирекції закладів та установ освіти району |
| 13. | Здійснювати щоденний контроль за енерготеплоспоживанням, дані заносити в енергетичні паспорти | Постійно | Відділ освіти РДА, дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |
| 14. | При здійсненні зазначених заходів неухильно дотримуватися техніки безпеки та пожежної безпеки. | Постійно | Відділ освіти РДА, дирекції загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |

Додаток 2

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 19.05.2014 р. № 68

Інформація про стан підготовки   навчального закладу до роботи в новому 2014-2015 навчальному році в осінньо-зимовий період станом на

01.08.2014 р. , 01.09.2014 р. , 01.10.2014 р. та 31.10.2014 р.

| Назва навчального закладу | Стан завезення палива | Стан котельного господарства | % готовності до опалювального сезону |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вугілля, т | Торфобрикети, т | Дрова паливні, скл. м. | Загальна кількість котелень (од.) | В тому числі мінікотелень (200 КВт) | Підготовлено до експлуатації (од.) |  |

Додаток 3

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 19.05.2014 р. № 68

Інформація про

стан підготовки   навчального закладу до роботи в новому 2014-2015 навчальному році в осінньо-зимовий період станом на

01.08.2014 р. , 01.09.2014 р. , 01.10.2014 р. та 31.10.2014 р.

| Навчальний заклад | Навчальні корпуси, од. | Гуртожитки, од. | Котельні, од. | Вугілля, тонн | Не установлені лічильники, од. | Не відремонтовані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальна кількість | підготовлених | загальна кількість | підготовлених | потреба у місцях | загальна кількість | підготовлених | потреба | забезпечено | тепла | води | газу | покрівлі, тис. кв. м. | мережі, пог. м. |